昆仑银行集中采购项目需求说明书

（2021年智能自助系统升级项目-审计智能管理平台）

昆仑银行股份有限公司

2021年

# 项目背景

2021年智能自助系统升级项目是网点转型之智能化项目的延续性项目，将在原项目成果的基础上进行持续的功能丰富和优化，提升处理效率，加强风险管控，提升处理效率，改善客户体验，助力管理提升。

# 项目需求

- 项目名称：2021年智能自助系统升级项目-审计智能管理平台

- 原供应厂商：信雅达科技股份有限公司

- 项目需求：

1、识别平台“营业执照”接口开发（接入系统接口、引擎接口）

开发对外提供接口结构，增加接口处理逻辑，token值生成模块，对接识别引擎接口,实现引擎可用性探测，实现引擎任务分发逻辑。

2、“营业执照”数据库设计、脚本开发

对营业执照表进行设计开发，把营业执照相关信息记录在数据库里。

3、识别平台“营业执照”模块后台逻辑处理

1)开发实体类、服务层、控制层，用于营业执照的接收、处理、登记。

2)从引擎获取到结果返回识别平台，识别平台通过后台逻辑处理，把结果记录到数据库中，并返回给接入系统。

4、识别引擎：建立“营业执照”识别模型并进行接功能对接

1)“营业执照”数据整理，对key进行统计，并对每一个value的格式和数据特征总结归纳。

2)对“营业执照”图像质量进行判断，选择图像预处理方法，用于后续检测识别。

3)标注文字检测训练样本，并对样本进行数据增强，基于yolo训练文字检测算法。

4)选择部分文字识别真实样本，并根据“营业执照”的水印、背景、字体等特点构造大量训练样本。

5)进行数据增强后基于CRNN训练文字识别模型。

6)根据key-value相对位置、数据特征等方法，对横版和竖版的“营业执照”的要素进行逻辑提取。

7）制作大批量营业执照标准答案，对识别结果进行测试，并统计识别率。

8）总结识别有误的要素和图像，对逻辑提取部分进行针对性优化，并将“营业执照”识别结果根据需求进行整合和输出。

9）进行接口开发，向识别平台提供接口，并记录日志。