昆仑银行集中采购

项目需求说明书

（2021年金融基础数据统计及人行利率报备报送项目）

昆仑银行股份有限公司

2021年

# 项目背景

金融基础数据统计

为认真落实《国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见》（国办发〔2018〕18号）的工作要求，中国人民银行于2020年7月发布银发【2020】164号文件，决定建立金融基础数据统计制度。以金融机构会计科目和各类账户信息为基础，及时、准确、全面完成金融基础明细数据统计，建设国家金融基础数据库；统筹开展金融数据治理，加强统计监测，促进金融统计标准化、现代化建设，提升数据质量；建立统一的金融基础数据统计管理信息系统，实行信息共享。

人行利率报备

根据《中国人民银行科技司关于印发＜数据交换管理平台接入互联规范 V1.1. 2＞和＜利率报备监测分析系统数据报送标准V1. 0. 0＞的通知》（银科技〔2021) 6 号）文件，为提高利率监测分析时效性，更好地服务宏观经济调控和金融风险防控，前瞻性防范和化解金融风险提供关键信息支持，人民银行决定开展新一代利率报备监测分析系统(简称IMAS)建设工作。

# 项目需求

1）子项目

- 项目名称： 2021年金融基础数据统计及人行利率报备报送项目

- 原供应厂商：厦门至恒融兴信息技术股份有限公司

- 项目需求：

金标与外管局资产负债报送系统：

1.分析金融基础数据32张报表和利率报备37张报表取数口径,和业务、科技人员确认取数逻辑编写接口文档

2.创建数据模型，金融基础数据32个、利率报备37个

3.根据取数口径开发金融基础数据32张报表和利率报备37张报表全量取数逻辑，增量取数逻辑和刷数逻辑

4.提取金融基础数据和利率报备取数逻辑涉及的源表测试数据，测试取数逻辑和数据，并与人行大集中报表进行数据核对，整理问题集

5.分析各批次人行反馈错误文件，定位数据问题原因，汇总问题清单，根据问题原因修改取数逻辑，对问题数据进行修改重报

6.在新一代数仓平台配置金融基础数据和利率报备程序调度作业和卸数调度作业

7.编写读取文件脚本和文件抓取脚本，在informatica平台中配置数据映射关系，配置数据入库db2数据库会话，配置调用db2取数程序会话，配置计划工作流

8.在报送系统配置金融集中数据32张报表和利率报备37张报表（报表定义配置、数据集配置、角色配置、用户配置、用户角色配置、权限配置）

6.校验功能开发，前台交互界面开发，校验结果展示报表，人行校验规则变更改造，与大集中报表指标校验。

8.根据监管下文分析设计校验语句，配置贷款业务校验语句编写（942条校验规则），参与主体信息校验语句编写（255条校验规则），存款业务校验语句编写（353条校验规则），债券投资与发行业务校验语句编写（243条校验规则）

股权及特定目的载体投资业务校验语句编写（165条校验规则）

9.开发应用4大模块功能，报表查询模块功能(报表数据展示、报表数据展示、报表数据查询、查看历史数据、查询条件功能、查看填报说明文件及下载功能、报表数据导出（Excel）)；

数据填报模块功能（报表数据展示、报表数据查询、报表数据新增、报表数据修改、报表数据删除、报表提交/取消提交、报表数据导出/导入(Excel)）；

审核报送模块功能（报表审核、各机构报表状态信息展示、报表归档、清除锁文件、报表解锁、报文生成功能、报文下载功能、查询报文生成功能、强制提交功能、报表状态查询、直连自动报送功能、收取反馈报文、解析反馈报文、数据重报）

开发信息补录模块(数据查询、数据添加、数据修改、数据删除、数据模板下载、数据导入)

10.直连自动报送功能,人行数据交换平台登录和登出接口开发,人行数据交换平台技术连通性验证开发,封装报文签名验签调用硬件加密机接口,SSL加密解密功能开发,报文的请求和响应报文接口封装

10.配合业务人员报送金融基础数据报表和利率报备报送数据，分析整理对公客户信息报送问题，报送问题处理并重新生成报文并报送。

11.利率报备间连调试测试，环境联通测试，准备测试报文数据，报文报送测试，获取报送结果测试，测试问题处理

12.报文生成功能改造（修改报文生成功能，支持多家法人机构同时生成直连和间连报送文件），直连自动报送功能改造（多机构报文自动推动，收取多机构反馈报文，解析多机构反馈报文）

# 其他要求

无