[image: image1.png]



昆仑银行集中采购项目需求说明书

（2021年电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台升级项目-ATM系统）
昆仑银行股份有限公司

2021年
项目背景

根据人民银行乌鲁木齐中心支行支付结算处发布的《关于做好电诈查控平台升级工作的通知》，为进一步做好打击治理电信网络诈骗工作，人总行支付结算司组织开展对电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台接口升级工作，按照新接口规范完成升级改造。

项目需求

项目名称：2021年电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台升级项目-ATM系统

原供应厂商：深圳市紫金支点技术股份有限公司

项目需求：
根据人行发布的电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台接口的最新规范，实现该平台功能升级。

涉及ATM改造的功能点有：

ATMP账户涉案，可疑名单验证交易修改。账户涉案，可疑名单验证交易是发送至新系统-业务中台，需新增配置新系统相关信息；

ATMP账户涉案，可疑名单验证交易数据库修改。ATMP系统修改数据库新增4904账户涉案，可疑名单验证交易的配置（接入新系统，适配新数据格式的新响应码）新增3005付方涉案事件类型交易的数据录入，包括交易时间，设备号，机构号，虚拟柜员，响应码等信息；

ATMC插卡本行借记IC卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，本行借记IC卡取款流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

ATMC插卡本行借记磁条卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，本行借记磁条卡的取款流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC插卡他行IC卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，他行IC卡取款流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC插卡他行磁条卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，他行磁条卡取款流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

ATMC非接本行借记卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改非接情况下，本行借记IC卡的取款流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC非接他行卡取款新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改非接情况下，他行IC卡的取款流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

ATMC插卡本行借记IC卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，本行借记IC卡转账流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

ATMC插卡本行借记磁条卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，本行借记磁条卡转账流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC插卡他行IC卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，他行IC卡转账流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC插卡他行磁条卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改插卡情况下，他行磁条卡转账流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

ATMC非接本行借记卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改非接情况下，本行借记IC卡的转账流程，本本交易到我行核心，新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMC非接他行卡转账新增3005付方涉案事件类型交易。ATMC修改非接情况下，他行IC卡的转账流程，本他交易先到银联前置，再到银联跨行系统，再到他行核心，流程中新增3005付方涉案事件类型交易，如果付款方是涉案/疑似账户，发送相应信息到业务中台3005接口，中断交易退卡，否则交易流程继续；

 ATMP批量涉案信息文件生成。ATMP修改新增涉案信息文件生成功能，并将文件发送到指定系统；

ATMP新增3005付方涉案事件类型交易。ATMP系统根据P-业务中台系统的接口文档，新增P-业务中台系统的3005付方涉案事件类型交易；ATMP系统根据P-C的接口文档，新增P-C的3005付方涉案事件类型交易；

 ATMV数据库修改。ATMV系统修改数据库，新增3005付方涉案事件类型交易的配置；

 ATMV页面展示修改。ATMV系统交易查询时，V端展示页面新增3005付方涉案事件类型交易的配置。

