昆仑银行集中采购项目需求说明书

（2021年电子国内信用证二期福费廷项目）

昆仑银行股份有限公司

2021年3月

# 项目背景

国内福费廷业务在良好政策环境下市场需求日益攀升，但在实际应用中，其发展瓶颈也日渐显现，主要原因：一是缺乏规范的机制和通道，缺少公开、透明、专业的询报价平台，导致福费廷资产定价不甚合理；二是缺少统一的业务标准，各行具体的细节规则不尽相同，导致福费廷资产流动性不强；三是福费廷业务人工工作量繁复，业务流程中存在的多主体重复操作现象可能导致信息被墓改；四是依靠SWIFT系统（英文）报文传输在语意表达方面存在差异风险。为促进和规范福费廷业务的健康发展，中国人民银行清算总中心决定依托电子信用证信息交换系统（以下简称电证系统），建设国内统一的电子信用证信息交换系统福费廷信息交换子系统（以下简称福费廷子系统）。

为更好的完善我行国内电子信用证系统资产交易功能，业务决策接入人行福费廷资产交易平台，便利我行与他行间福费廷资产买卖，提高福费廷领域的贸易融资效率，降低企业融资成本，因此，需要对我行国际结算系统的福费廷业务进行升级。

# 项目需求

福费廷业务系统要求具有完整的授权、认证、抗抵赖性机制

电证二期福费廷报文采用加密机进行国密算法认证。

电证二期福费廷报文通过电证系统前置机的加密来完成加密处理。

国密算法认证

国际结算系统与签名服务器采用信安世纪签名服务的握手方式来完成。对于收报，国际结算将接收到的报文发送至签名服务器签证报文的签名块的合法性，对于发报，国际结算系统将待发送的报文通过签名服务器来完成签名块的生成。证书统一由签名服务器管理。

接入拓扑

目前我行具备该项目功能的签名验签设备4台，其中2台用于二代支付、超级网银系统的签名验签、2台用于电证一期业务系统，由于福费廷、二代、电证一期均使用第三方机构公钥证书进行验签，且第三方机构唯一标识行号一致，因此在公钥证书的存储上会相互冲突，导致业务中断，无法复用。

综上，本次采购共需3台信安世纪NetSign3500签名验签服务器，生产负载均衡模式2台，开发测试1台。

技术指标详细需求如下：

1、硬件配置清单

| 序号 | 名称 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 标准1U |
| 2 | 内存 | 8G |
| 3 | 网口 | 4个10/100/1000M自适应 |
| 4 | 硬盘 | 1TB |
| 5 | 电源 | 双电冗余 |
| 6 | 密码模块 | 1套 |

2、性能配置清单

| 性能参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| SM2算法 | 签名[次/秒] | 10000 |
|  | 验签[次/秒] | 7000 |
| RSA算法 | 签名[次/秒] | 8000 |
|  | 验签[次/秒] | 15000 |

# 服务要求

### 1．产品送货

在中标方收到正式供货通知后14天内完成供货。

在产品交付前7天，应向行方提供产品的相关技术资料，并提出安装计划和需要行方配合的工作事项。

### 2．产品相关资料

北京信安世纪科技股份有限公司应向行方提供所购买设备相关详细技术资料，包括但不限于如下内容：

（1）产品的功能、模块及设计说明；

（2）产品的操作使用说明书；

（3）产品使用的相关说明或注意事项。

### 3．服务

在服务和质量保证期内，如产品使用出现严重、紧急问题，北京信安世纪科技股份有限公司在接到行方通知后，应在2小时之内作出反应，并在4小时内解决；所发生的费用全部由卖方负担。

### 4．验收

按照我行相关标准进行验收。

### 5. 维保期限

产品的质量保证期为60个月，自甲、乙双方共同签署“终验报告”之日起开始。

### 6. 项目验收方式

本项目的验收以昆仑银行验收方案作为标准，以昆仑银行有关项目主管部门组织最终评估审查的方式进行。需要按照昆仑银行项目管理办法中的项目验收规范进行相关文档的归档验收。

### 7. 项目付款方式

1.自本合同生效之日起30日内，向乙方支付合同总价款的30％。

2.全部产品根据本合同规定，由甲乙双方共同签署“终验报告”之日起30日内，向乙方支付合同总价款的60％。

3.双方约定本合同总价款的10%为质量保证金，待本合同约定的质量保证期间届满，甲方书面确认无任何质量问题后30日内，向乙方支付合同总价款的剩余10%部分。

### 8. 工作方式与服务周期

工作方式：北京信安世纪科技股份有限公司对项目的产品、技术、质量、进度等负责，昆仑银行积极配合，提供必要的工作环境，并选派有关业务和技术人员参加。服务地点为设备所在地。

服务周期：自合同签订之日起，至设备原厂维保结束截止。